BÁO CÁO KẾ HOẠCH NÂNG CẤP

GAME THE LABYRINTH

Định hướng: Dungeon nhiều level, boss và co-op

| Nhóm thực hiện | Nhóm 5 thành viên |
| --- | --- |
| Công nghệ | Unity 2022.3.10f1 – C# – Universal Render Pipeline 2D |
| Thể loại | 2D Action Dungeon Crawler / Roguelite / Co-op |
| Phiên bản tài liệu | 2.0 |
| Thời gian | Tháng 10 năm 2026 |

TÀI LIỆU DÙNG CHO PHÂN CÔNG, PHÁT TRIỂN VÀ NGHIỆM THU ĐỒ ÁN

# 1. Tổng quan đề tài

The Labyrinth là game hành động khám phá hầm ngục 2D được phát triển bằng Unity. Người chơi khám phá bản đồ được sinh tự động, chiến đấu với quái vật, thu thập nâng cấp và đi qua nhiều level để đối đầu với boss cuối. Bản nâng cấp vẫn sử dụng một chủ đề hầm ngục thống nhất, nhưng mỗi level có bố cục, độ khó và mục tiêu khác nhau.

## 1.1. Hiện trạng project

Một scene gameplay chính là Dungeon và một scene Start Menu.

Sinh phòng và hành lang tự động bằng Procedural Content Generation (PCG).

Vòng chơi ba tầng cùng các trạng thái Generating, Playing, Paused, Game Over và Victory.

Nhân vật có di chuyển, đánh thường và kỹ năng tích lực gây sát thương diện rộng.

Một loại enemy chính là Skeleton, sử dụng NavMesh để đuổi và tấn công người chơi.

Có hệ thống máu, đếm enemy, cổng chuyển tầng, âm thanh và giao diện cơ bản.

## 1.2. Hạn chế cần giải quyết

Nội dung giữa các tầng còn ít khác biệt và mới có một loại enemy.

Boss, phòng kho báu và cổng thoát chưa có prefab gameplay hoàn chỉnh.

Chưa có hệ thống vũ khí, vật phẩm, nâng cấp, bẫy và mục tiêu level đa dạng.

Chưa hỗ trợ nhiều người chơi và chưa có kiến trúc đồng bộ mạng.

AI cần được tách thành các trạng thái rõ ràng để dễ mở rộng.

Chưa có hệ thống lưu tiến trình và kiểm thử tự động đầy đủ.

# 2. Mục tiêu bản nâng cấp

Phát triển một chiến dịch gồm 10 level trong cùng chủ đề hầm ngục.

Mỗi level được sinh lại bằng PCG và có cấu hình độ khó riêng.

Bổ sung nhiều loại phòng, bẫy, vật phẩm, enemy, mini-boss và boss cuối.

Mở rộng chiến đấu với combo, Dash, vũ khí và các hiệu ứng trạng thái.

Hỗ trợ LAN co-op hai người trên hai máy tính cùng mạng; chơi qua Internet là mục tiêu mở rộng.

Hoàn thiện HUD, minimap, âm thanh, lưu dữ liệu, kiểm thử và bản build cuối.

# 3. Thiết kế hệ thống màn chơi

Project chỉ sử dụng một scene Dungeon cho toàn bộ chiến dịch. Khi người chơi hoàn thành một level, hệ thống xóa dungeon cũ, tăng CurrentLevel, chọn LevelConfig tương ứng rồi sinh một dungeon mới. Cách tổ chức này giảm số scene cần quản lý, tái sử dụng tốt hệ thống PCG và hạn chế conflict khi nhiều thành viên làm việc cùng lúc.

## 3.1. Cấu trúc 10 level

| Level | Tên gợi ý | Đặc điểm | Mục tiêu chính |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khởi đầu | Bản đồ nhỏ, ít Skeleton | Làm quen di chuyển và chiến đấu |
| 2 | Mở rộng | Nhiều phòng và quái hơn | Tiêu diệt toàn bộ enemy |
| 3 | Tấn công từ xa | Thêm enemy tầm xa | Tìm và tiêu diệt đội hình hỗn hợp |
| 4 | Cạm bẫy | Bẫy gai, hành lang hẹp | Tìm chìa khóa để mở cổng |
| 5 | Mini-boss I | Phòng đấu trường | Đánh bại mini-boss đầu tiên |
| 6 | Bóng tối | Ánh sáng hạn chế | Tìm các trụ phong ấn |
| 7 | Elite | Quái tinh anh có chỉ số cao | Sống sót qua nhiều đợt tấn công |
| 8 | Mê cung khóa | Nhiều nhánh và phòng bí mật | Thu thập đủ chìa khóa |
| 9 | Thử thách cuối | Quái hỗn hợp và mini-boss | Hoàn thành chuỗi phòng chiến đấu |
| 10 | Boss cuối | Đấu trường boss riêng | Đánh bại boss nhiều giai đoạn |

## 3.2. Luồng chuyển level

Người chơi hoàn thành mục tiêu level và cổng thoát được mở.

GameManager khóa điều khiển và chuyển sang trạng thái LevelCompleted hoặc Generating.

Hệ thống xóa Tilemap, NavMesh, enemy, vật phẩm và đối tượng của level cũ.

CurrentLevel tăng lên và hệ thống tải LevelConfig tương ứng.

PCG sinh dungeon mới theo seed, sau đó xây dựng NavMesh.

Enemy, bẫy, vật phẩm, mini-boss hoặc boss được sinh theo cấu hình.

Người chơi được đưa về phòng xuất phát và trạng thái chuyển sang Playing.

## 3.3. Dữ liệu cấu hình level

Mỗi level nên sử dụng một LevelConfig dạng ScriptableObject. Dữ liệu gồm số phòng, số enemy, loại enemy, hệ số máu và sát thương, tỷ lệ vật phẩm, loại mục tiêu, bẫy, mini-boss và boss. Nhờ đó nhóm có thể cân bằng level trong Inspector mà không phải sửa mã nguồn.

# 4. Gameplay mở rộng

| Hệ thống | Nội dung |
| --- | --- |
| Chiến đấu | Combo đánh thường, đánh tích lực, đòn đặc biệt và phản hồi trúng đòn |
| Di chuyển | Dash có cooldown hoặc stamina; tránh đòn và vượt bẫy |
| Vũ khí | Kiếm, cung và phép thuật; chỉ số lấy từ ScriptableObject |
| Vật phẩm | Bình máu, vàng, chìa khóa, buff tạm thời và trang bị |
| Nâng cấp | Máu, sát thương, tốc độ, phạm vi đánh và giảm cooldown |
| Hiệu ứng | Độc, đốt cháy, choáng và làm chậm |
| Phần thưởng | Chọn một trong ba nâng cấp sau các level quan trọng |

# 5. Enemy, mini-boss và boss

| Enemy | Vai trò | Hành vi chính |
| --- | --- | --- |
| Skeleton Warrior | Cận chiến | Đuổi theo và chém người chơi |
| Skeleton Archer | Tầm xa | Giữ khoảng cách và bắn tên |
| Slime độc | Khống chế khu vực | Để lại vùng độc khi tấn công hoặc chết |
| Bat | Nhanh | Lao nhanh rồi rút khỏi phạm vi đánh |
| Dark Mage | Phép thuật | Bắn đạn phép và triệu hồi quái |
| Elite Enemy | Tinh anh | Chỉ số cao và có một kỹ năng đặc biệt |

## 5.1. Boss cuối: Skeleton King

| Giai đoạn | Cơ chế |
| --- | --- |
| Giai đoạn 1 | Đuổi theo, chém thường và tung đòn quét phía trước |
| Giai đoạn 2 | Triệu hồi Skeleton và tạo vùng nguy hiểm trong đấu trường |
| Giai đoạn 3 | Tăng tốc, tạo sóng kiếm và liên tục thay đổi vị trí |

Boss cần có thanh máu riêng, tín hiệu cảnh báo trước đòn mạnh, animation chuyển phase, âm thanh riêng và sự kiện kết thúc level. Chiến thắng chỉ được kích hoạt sau khi boss chết và quá trình sinh level đã hoàn tất.

# 6. Thiết kế co-op

## 6.1. Phạm vi bắt buộc: LAN co-op hai người

Hai người chơi trên hai máy tính riêng cùng kết nối một mạng LAN; một máy tạo phòng làm Host và máy còn lại Join bằng địa chỉ IP nội bộ.

Mỗi máy điều khiển một nhân vật, sử dụng input và camera riêng; máu, animation và chỉ số được đồng bộ qua mạng.

Host chịu trách nhiệm sinh dungeon, enemy, vật phẩm và quản lý trạng thái game; Client nhận seed và dữ liệu đồng bộ từ Host.

Vị trí người chơi, mục tiêu enemy, đòn đánh, damage, máu và trạng thái boss phải hiển thị nhất quán trên cả hai máy.

Cổng chỉ chuyển level khi cả hai người chơi đã sẵn sàng; Host phát lệnh sinh level mới cho toàn bộ phiên chơi.

Người bị hạ gục có thể được đồng đội hồi sinh trong thời gian giới hạn và kết quả hồi sinh được Host xác nhận.

Máu, vật phẩm, nâng cấp và quyền nhặt đồ phải có quy tắc sở hữu rõ ràng và không được nhân đôi do độ trễ mạng.

## 6.2. Phạm vi mở rộng: Co-op qua Internet

Bản đầu sử dụng Netcode for GameObjects và Unity Transport để kết nối trực tiếp trong LAN. Co-op qua Internet chỉ triển khai sau khi LAN co-op đã ổn định vì cần thêm Relay, dịch vụ phòng hoặc cấu hình NAT. Phần Internet không phải điều kiện bắt buộc để nghiệm thu bản đầu.

# 7. Kiến trúc module đề xuất

| Module | Trách nhiệm |
| --- | --- |
| Core | GameManager, GameState, LevelManager, LevelConfig, cổng chuyển level |
| PCG | Sinh dungeon, phòng đặc biệt, seed, validation, NavMesh và spawn point |
| Player | Input, di chuyển, combat, kỹ năng, chỉ số và LAN co-op |
| Combat | Damage, hitbox, trạng thái, projectile và interface nhận sát thương |
| Enemy | AI state machine, enemy thường, elite, mini-boss và boss |
| Items | Vũ khí, vật phẩm rơi, nâng cấp và inventory |
| UI | HUD, minimap, menu nâng cấp, pause, game over và victory |
| Save | High score, level mở khóa, cài đặt âm lượng và input |
| Networking | Host/Client trong LAN, nhập IP/port, Unity Transport và đồng bộ gameplay |

# 8. Phân công cho 5 thành viên

| Người | Vai trò | Công việc chính | Phạm vi file |
| --- | --- | --- | --- |
| Thành viên 1 | Core, mạng và tích hợp | LevelManager, GameManager, Host session, đồng bộ trạng thái, chuyển level, merge và build | Assets/Scripts/Core/; Assets/Scripts/GameManager.cs; Assets/Scenes/Dungeon.unity |
| Thành viên 2 | PCG và level | Cấu hình 10 level, phòng đặc biệt, bẫy, spawn, validation và cân bằng bản đồ | Assets/Scripts/PCG/; Assets/Scripts/Tilemap/; Assets/Scripts/Level/ |
| Thành viên 3 | Player và LAN co-op | Combo, Dash, vũ khí, Network Player, hồi sinh và camera riêng trên mỗi máy | Assets/Scripts/Player/; Assets/Scripts/Combat/; Assets/Scripts/Networking/; Assets/Input/ |
| Thành viên 4 | Enemy và boss | AI state machine, quái tầm xa, elite, mini-boss, boss ba phase và cân bằng | Assets/Scripts/Enemy/; Assets/Scripts/Boss/; Assets/Prefabs/Enemies/ |
| Thành viên 5 | UI, art và audio | HUD co-op, minimap, menu nâng cấp, sprite, animation, VFX và âm thanh | Assets/Scripts/UI/; Assets/UI/; Assets/Art/; Assets/Audio/ |

## 8.1. Tiêu chí hoàn thành từng thành viên

Thành viên 1: chuyển liên tục đủ 10 level; Pause, Resume, Restart, Game Over và Victory chính xác; tạo được bản build cuối.

Thành viên 2: cùng seed tạo cùng dungeon; level luôn có đường hợp lệ; không spawn chồng; phòng bắt buộc xuất hiện đúng cấu hình.

Thành viên 3: Player cục bộ và Player từ xa hiển thị đúng; combo, Dash, vũ khí và hồi sinh được đồng bộ trên hai máy LAN.

Thành viên 4: enemy không xuyên tường hoặc đánh sau khi chết; boss chuyển phase chính xác và chỉ phát sự kiện chết một lần.

Thành viên 5: HUD cập nhật đúng cho hai người; minimap và menu rõ ràng; âm thanh, VFX và animation có phản hồi phù hợp.

# 9. Kế hoạch thực hiện

| Thời gian | Kết quả cần đạt |
| --- | --- |
| Tuần 1 | Chuẩn hóa kiến trúc, LevelConfig, quy ước Git và prototype 10 level |
| Tuần 2 | Refactor Player, Combat, Enemy và hoàn thiện chuyển level |
| Tuần 3 | Dash, combo, vũ khí, vật phẩm và prototype Host/Client qua LAN |
| Tuần 4 | Phòng đặc biệt, bẫy, chìa khóa, minimap và các mục tiêu level |
| Tuần 5 | Enemy mới, Elite và mini-boss |
| Tuần 6 | Boss cuối ba phase, phần thưởng và cân bằng chiến dịch |
| Tuần 7 | HUD, animation, VFX, audio, save và polish |
| Tuần 8 | Tích hợp, Play Mode test, sửa lỗi, build và quay video demo |

# 10. Quy trình Git và tích hợp

Mỗi thành viên làm việc trên branch riêng: feature/core-levels, feature/pcg-levels, feature/player-coop, feature/enemy-boss và feature/ui-art.

Không commit Library, Temp, Logs, Obj, UserSettings hoặc file build tự sinh.

Không để nhiều người đồng thời chỉnh trực tiếp Dungeon.unity; prefab và ScriptableObject được ưu tiên để giảm conflict.

Mỗi Pull Request phải mô tả chức năng, file đã sửa, cách kiểm tra và ảnh hoặc video kết quả.

Trước khi merge phải pull main mới nhất, giải quyết conflict trên branch và chạy kiểm tra lại.

Thành viên tích hợp chịu trách nhiệm merge, kiểm tra scene chính và tạo bản build nghiệm thu.

# 11. Kiểm thử và tiêu chí nghiệm thu

| Nhóm kiểm thử | Điều kiện đạt |
| --- | --- |
| Tiến trình | Đi đúng thứ tự từ level 1 đến level 10; không tự Victory khi đang sinh map |
| PCG | Không có level bị cô lập; cổng, player, enemy và boss spawn hợp lệ |
| Combat | Damage chỉ tính đúng số lần; enemy chết không tiếp tục di chuyển hoặc tấn công |
| Boss | Đủ các phase; thanh máu và tín hiệu cảnh báo chính xác; chết mới mở Victory |
| Co-op | Hai máy cùng LAN kết nối được; dungeon, Player, enemy, damage, hồi sinh và chuyển level đồng bộ |
| UI | HUD, Pause, Game Over, Victory, minimap và lựa chọn nâng cấp hiển thị đúng |
| Ổn định | Không có lỗi compile; chạy liên tục toàn bộ chiến dịch không phát sinh lỗi nghiêm trọng |
| Build | Build Windows mở được từ Start Menu, chơi được và thoát game đúng cách |

# 12. Rủi ro và phương án xử lý

| Rủi ro | Phương án |
| --- | --- |
| LAN co-op bị mất đồng bộ | Dùng Host authoritative, đồng bộ seed và kiểm thử trên hai máy thật |
| Conflict scene Unity | Phân quyền scene; dùng prefab, ScriptableObject và scene test riêng |
| PCG sinh map lỗi | Validation, giới hạn số lần thử và seed có thể tái hiện lỗi |
| AI/NavMesh không ổn định | Tách state machine; không trộn NavMeshAgent với thay đổi transform trực tiếp |
| Thiếu asset | Dùng placeholder sớm, thay asset sau khi gameplay đã ổn định |
| Không đủ thời gian | Chốt MVP gồm 10 level, một mini-boss, một boss và LAN co-op hai người |

# 13. Sản phẩm bàn giao

Source code Unity được tổ chức theo module và đồng bộ trên repository.

Một chiến dịch dungeon gồm 10 level sinh tự động.

Tối thiểu ba loại enemy, một Elite, một mini-boss và một boss cuối nhiều phase.

Gameplay có combo, Dash, vật phẩm, nâng cấp và LAN co-op hai người trên hai máy tính.

HUD, minimap, Pause, Game Over, Victory và màn hình kết quả hoàn chỉnh.

Bản build Windows, video demo, tài liệu hướng dẫn chơi và báo cáo kiểm thử.

# 14. Kết luận

Bản nâng cấp giữ phạm vi hình ảnh ở một chủ đề hầm ngục để nhóm tập trung vào chiều sâu gameplay. Việc tái sử dụng một scene Dungeon và sinh lại bản đồ theo LevelConfig giúp tạo 10 level khác nhau mà không làm project trở nên khó quản lý. Phạm vi cốt lõi gồm nhiều level, enemy, boss, vật phẩm và LAN co-op hai người; co-op qua Internet chỉ triển khai sau khi hệ thống LAN đã ổn định.