# PHÂN CÔNG THÀNH VIÊN
PHÁT TRIỂN GAME THE LABYRINTH

Tài liệu phân chia phạm vi công việc cho nhóm 5 thành viên

| Tên môn học | [Điền tên môn học] |
| --- | --- |
| Giảng viên | [Điền tên giảng viên] |
| Tên nhóm | [Điền tên nhóm] |
| Thời gian thực hiện | [Điền thời gian] |

# 1. Thông tin dự án

| Nội dung | Thông tin |
| --- | --- |
| Tên dự án | The Labyrinth |
| Thể loại | Game 2D Dungeon Crawler |
| Công nghệ | Unity 2022.3.10f1, C# |
| Số lượng thành viên | 5 |
| Nền tảng dự kiến | Windows |
| Mục tiêu | Phát triển game vượt mê cung nhiều tầng, chiến đấu với quái vật, thu thập nâng cấp và tiêu diệt boss cuối. |

# 2. Chức năng hiện có

Menu bắt đầu game.

Sinh mê cung ngẫu nhiên.

Di chuyển, đánh thường và kỹ năng tích lực cho nhân vật.

Hệ thống máu.

Enemy Skeleton đuổi và tấn công người chơi.

Pause, Game Over và Victory.

Nhạc nền và hiệu ứng âm thanh cơ bản.

Hiển thị số enemy còn lại.

# 3. Phạm vi phát triển

Nhóm sẽ nâng cấp game thành một lượt chơi gồm ba tầng:

Tầng thường thứ nhất.

Tầng thường thứ hai.

Tầng boss.

Các chức năng bổ sung:

Quản lý tiến trình nhiều tầng.

Sinh map theo seed và bổ sung nhiều loại phòng.

Kỹ năng Dash cho người chơi.

Vật phẩm và nâng cấp chỉ số.

Nhiều loại enemy và boss có hai giai đoạn.

Điểm số, high score và lưu cài đặt.

HUD, minimap và màn hình kết quả.

Hoàn thiện âm thanh và phản hồi chiến đấu.

# 4. Phân công thành viên

## 4.1. Thành viên 1 - Core và tiến trình game

| Họ tên | [Điền tên thành viên] |
| --- | --- |
| Vai trò | Trưởng nhóm, Core Gameplay Developer |

### Công việc

Quản lý repository và tích hợp code.

Refactor GameManager và xây dựng các trạng thái Generating, Playing, Paused, GameOver, Victory.

Quản lý tiến trình ba tầng, cổng chuyển tầng, điều kiện thắng và thua.

Tích hợp các module vào scene chính, giải quyết conflict và tạo bản build cuối.

### Module phụ trách

Assets/Scripts/Core/

Assets/Scripts/GameManager.cs

Assets/Scenes/Dungeon.unity

### Tiêu chí hoàn thành

Người chơi đi qua đủ ba tầng theo đúng trình tự.

Game không tự động thắng trước khi sinh map xong.

Pause, Resume, Restart, Game Over và Victory hoạt động chính xác.

## 4.2. Thành viên 2 - Sinh bản đồ và bố trí đối tượng

| Họ tên | [Điền tên thành viên] |
| --- | --- |
| Vai trò | Procedural Generation Developer |

### Công việc

Cải tiến thuật toán sinh mê cung và thêm seed cho mỗi lượt chơi.

Xây dựng phòng bắt đầu, chiến đấu, kho báu, boss và cổng thoát.

Tạo điểm spawn hợp lệ, ngăn player, enemy và vật phẩm xuất hiện chồng nhau.

Đảm bảo luôn có đường đi từ phòng bắt đầu đến phòng cuối.

### Module phụ trách

Assets/Scripts/PCG/

Assets/Scripts/Tilemap/

Assets/Scripts/ItemPlacement/

ScriptableObject cấu hình map.

### Tiêu chí hoàn thành

Cùng một seed tạo ra cùng một bản đồ.

Mỗi bản đồ có đầy đủ phòng bắt đầu và phòng kết thúc.

Không có đối tượng spawn chồng nhau hoặc phòng bắt buộc bị cô lập.

## 4.3. Thành viên 3 - Nhân vật, chiến đấu và vật phẩm

| Họ tên | [Điền tên thành viên] |
| --- | --- |
| Vai trò | Player Gameplay Developer |

### Công việc

Cải tiến hệ thống di chuyển và tấn công.

Chuyển toàn bộ điều khiển sang Unity Input System.

Thêm kỹ năng Dash và cooldown hoặc stamina.

Xây dựng vật phẩm rơi và các nâng cấp sát thương, tốc độ, máu, phạm vi đánh, cooldown.

### Module phụ trách

Assets/Scripts/Player/

Assets/Scripts/Items/

Assets/Input/PlayerControls.inputactions

Prefab và ScriptableObject của vật phẩm.

### Tiêu chí hoàn thành

Nhân vật di chuyển, tấn công và Dash ổn định.

Các thao tác đều sử dụng Input System.

Vật phẩm áp dụng đúng hiệu ứng và nâng cấp được giữ khi chuyển tầng.

## 4.4. Thành viên 4 - Enemy và Boss

| Họ tên | [Điền tên thành viên] |
| --- | --- |
| Vai trò | AI and Enemy Developer |

### Công việc

Refactor AI của Skeleton theo các trạng thái Idle, Wander, Chase, Attack, Hurt và Dead.

Sửa xung đột giữa NavMeshAgent và việc thay đổi trực tiếp transform.

Thêm enemy cận chiến, enemy tầm xa và boss cuối có tối thiểu hai giai đoạn.

Cân bằng chỉ số và phát sự kiện khi enemy hoặc boss chết.

### Module phụ trách

Assets/Scripts/Enemy/

Assets/Scripts/Boss/

Prefab và ScriptableObject của enemy, boss.

### Tiêu chí hoàn thành

Enemy không đi xuyên tường hoặc tấn công sau khi chết.

Mỗi enemy chỉ được tính chết một lần.

Boss chuyển phase đúng điều kiện và kích hoạt chiến thắng khi bị tiêu diệt.

## 4.5. Thành viên 5 - UI, âm thanh và lưu dữ liệu

| Họ tên | [Điền tên thành viên] |
| --- | --- |
| Vai trò | UI/UX and Data Developer |

### Công việc

Thiết kế HUD hiển thị máu, enemy, tầng, điểm số và cooldown.

Xây dựng minimap và màn hình chọn nâng cấp.

Hoàn thiện Pause, Game Over, Victory và màn hình kết quả.

Lưu high score, cài đặt âm lượng và bổ sung âm thanh.

### Module phụ trách

Assets/Scripts/UI/

Assets/Scripts/Save/

Assets/Scripts/Audio/

Canvas, UI prefab và audio asset.

### Tiêu chí hoàn thành

HUD cập nhật đúng theo trạng thái gameplay.

High score và cài đặt còn được giữ sau khi mở lại game.

UI không bị tràn hoặc lệch ở các độ phân giải phổ biến.

# 5. Quy tắc phối hợp

## 5.1. Quy tắc Git

Mỗi nhóm chức năng sử dụng branch riêng: feature/core-progression, feature/procedural-map, feature/player-items, feature/enemy-boss, feature/ui-save-audio.

Không commit Library, Temp, Logs, Obj và .vs.

Commit theo phạm vi rõ ràng, ví dụ: feat(player): thêm kỹ năng dash.

## 5.2. Quy tắc chỉnh sửa scene

Thành viên 1 chịu trách nhiệm tích hợp Dungeon.unity.

Các thành viên khác bàn giao chức năng bằng prefab, script hoặc ScriptableObject.

Không để nhiều người cùng chỉnh sửa một scene trong cùng thời điểm.

Không sửa trực tiếp PlayerControls.cs; chỉnh PlayerControls.inputactions và để Unity sinh lại code.

## 5.3. Thành phần dùng chung

Interface dự kiến: IDamageable với phương thức TakeDamage(int damage).

Sự kiện dùng chung: EnemyDied, PlayerDied, ItemCollected, FloorGenerated, FloorCompleted, BossDefeated, GameStateChanged.

UI cập nhật qua sự kiện và hạn chế phụ thuộc vào GameObject.Find.

# 6. Kế hoạch thực hiện

| Giai đoạn | Mục tiêu | Công việc chính |
| --- | --- | --- |
| Tuần 1 | Ổn định nền tảng | Thiết lập Git; refactor GameManager; thống nhất interface, event; chuẩn hóa input; sửa AI và spawn. |
| Tuần 2 | Phát triển tính năng | Làm song song tiến trình, PCG, player, enemy/boss, UI và save. |
| Tuần 3 | Tích hợp | Ghép module, hoàn thiện prefab, cân bằng gameplay và sửa lỗi tích hợp. |
| Tuần 4 | Kiểm thử và báo cáo | Kiểm thử, build Windows, quay video demo, hoàn thiện báo cáo và slide. |

# 7. Tiêu chí nghiệm thu chung

Có thể bắt đầu game từ Main Menu và sinh được bản đồ hợp lệ.

Người chơi có thể chiến đấu, thu thập nâng cấp và đi qua ba tầng.

Có ít nhất hai loại enemy và một boss.

Pause, Game Over, Victory và Restart hoạt động.

Điểm số và cài đặt được lưu.

Không có lỗi nghiêm trọng trong Unity Console.

Bản build Windows chạy độc lập ngoài Unity Editor.

Mỗi thành viên có commit và phần việc riêng để trình bày.

# 8. Bảng theo dõi tiến độ

| Thành viên | Module | Trạng thái | Tiến độ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thành viên 1 | Core và progression | Chưa bắt đầu | 0% |  |
| Thành viên 2 | PCG và placement | Chưa bắt đầu | 0% |  |
| Thành viên 3 | Player và item | Chưa bắt đầu | 0% |  |
| Thành viên 4 | Enemy và boss | Chưa bắt đầu | 0% |  |
| Thành viên 5 | UI, save và audio | Chưa bắt đầu | 0% |  |